PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Thế Long | Mã sinh viên | B25DTCN187 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí phòng khám | Cập nhật lịch làm việc | US-01 | Là bác sĩ, tôi muốn cập nhật khung giờ làm việc trống, để bệnh nhân có thể đặt lịch chính xác |
| Quản lí phòng khám | Đặt lịch khám | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn chọn bác sĩ, khung giờ khám, để không phải chờ đợi lâu khi đến khám |
| Thanh toán viện phí | Thanh toán trực tuyến | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán trực tuyến, để tiết kiệm thời gian và không phải chờ lâu xếp hàng |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | US có kích thước quá lớn, gộp nhiều chức năng khác nhau |
| Valueable | Sử dụng từ “thuận tiện hơn” gây ra sự khó đo lường |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân tôi muốn xem trước lịch trống của bác sĩ trước khi đặt lịch để có thể đặt lịch chính xác |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhắc nhở lịch khám, để có thể chuẩn bị và không bị quên |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Tính năng cốt lõi phải có để hệ thống đặt lịch hoạt động |
| US-02 | Must | Tính năng chính để hệ thống hoạt động đúng theo nghĩa vụ |
| US-03 | Should | Mang lại sự tiện lợi cho bệnh nhân, nếu không có tính năng này thì bệnh nhân vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Đã khám, kết quả được duyệt | Bệnh nhân yêu cầu xem kết quả xét nghiệm | Hệ thống trả về kết quả đã được duyệt |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Đã khám, kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân yêu cầu xem kết quả xét nghiệm | Thông báo Kết quả xét nghiệm chưa được duyệt |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | - AC xác định điều kiện cụ thể để nghiệm thu US có đáp ứng đúng nghiệp vụ không - DoD tiêu chuẩn chất lượng kĩ thuật của toàn bộ dự án |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Thông báo lịch khám phải bao gồm tên bác sĩ, giờ khám, phòng khám |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code phải được Review bởi ít nhất 1 thành viên trong nhóm |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Khối lượng công việc không quá lớn, gồm xây dựng giao diện, lưu trữ quản lí thời gian |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao hơn, phải xử lí tranh chấp dữ liệu |
| US-03 | 13 | Độ phức tạp và rủi ro cao, phải tích hợp ví điện tử từ bên thứ 3 |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Vì nó đánh giá toàn diện độ lớn công việc dựa trên khối lượng, độ phức tạp và mức độ rủi ro, việc này giúp tránh gây hiểu lầm thành cam kết thời gian cứng nhắc , đồng thời thúc đẩy thảo luận để hiểu về phạm vi công việc

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capicity của Sprint 4: 4 x 10 = 40 SP cam kết: 25 x 40 / 50 = 19 SP |
| Các story chọn và tổng SP | 3, 8, 5, 3 |
| Sprint Goal | Bệnh nhân đăng nhập an toàn, đặt lịch thành công, xem được kết quả sau khi khám |
| Lý do lựa chọn | Bao phủ toàn bộ tính năng cốt lõi của ứng dụng và vừa đủ với SP cam kết của nhóm |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện, biểu đồ hiện thị kết quả của bệnh nhân | UI/UX | 3 giờ |
| Thiết kế bảng dữ liệu, phân quyền, truy vấn | Database | 6 giờ |
| Viết test case, kiểm thử chức năng | Testing | 3 giờ |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Chênh lệch 13.6 SP kết luận : Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 - Gây tồn động công việc vào cuối Sprint |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Daily Scrum: đội cần tìm ra nguyên nhân, cùng hoàn thành trước khi nhận việc tiếp theo |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Nêu Sprint Goal,, cho biêt hạng mục nào Done và chưa Done |
| Scrum Master | Điều phối cuộc họp, giữ timebox, giữ trọng tâm vào Increment |
| Developers | Demo trực tiếp luồng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng, trả lời câu hỏi kỹ thuật |
| Stakeholders | Dùng thử, đặt câu hỏi, góp ý về luồng đặt hàng. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO tiếp nhận yêu cầu, xem xét đưa vào Product Backlog, đánh giá giá trị, sắp xếp lại các hạng mục - Thể hiện giá trị: Phàn hồi thay đổi hơn tuân thủ kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |